PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Phan Hoàng Sơn | Mã sinh viên | N25DTCN049 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-01 | Là một kỹ thuật viên, tôi muốn xem thông tin sửa chữa được phân công cho mình dưới dạng bảng, để có thể dễ dàng xem thông tin và xắp xếp thời gian xử lý |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Cảnh báo khi phiếu sửa chữa quá giờ hẹn | US-02 | Là một kỹ thuật viên, tôi muốn nhận cảnh báo về các phiếu sửa chữa đã quá giờ hẹn, để tôi có thể ưu tiên các phiếu đó trước và tránh việc bỏ sót các phiếu quá giờ |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Đưa quá nhiều chức năng vào 1 US, cần tách ra nhiều US khác |
| Estomable | Phần “Để tôi làm việc tốt hơn” quá chung chung chưa nói rõ được lợi ích mang lại của US |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT, để tôi có thể theo dõi trạng thái điều hòa mà không cần đo thủ công |
| US-X2 | Là một kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống tự động đánh giá thành tích hoạt động của tôi, để tôi có thể xác định điểm mạnh, điểm yếu, và có động lực để cố gắng trong tương lai |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Vì đây là tính năng cốt lõi giúp kỹ thuật viên xác định được phần việc của mình |
| US-02 | Could Have | Giúp kỹ thuật viên xác định được nên ưu tiên phiếu sửa chữa nào nhưng kỹ thuật viên có thể xem bảng và tự xắp xếp thời gian xử lý trước khi quá hạn nên chức năng này có hay không cũng được |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đã đăng nhập | A mở xem chi tiết phiếu sửa chữa hợp lệ được phân công cho A | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu sửa chữa cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu không hợp lệ |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 2 | xắp xếp hiển thị danh sách công việc dưới dạng bảng không khó, chỉ cần sửa phần giao diện |
| US-02 | 3 | Mỗi lần kỹ thuật viên truy cập cần lọc ra những phiếu quá giờ và hiển thị cảnh báo ở phần giao diện, nếu lấy US-01 làm mốc thì chỉ thêm logic đánh dấu những phiếu quá giờ ở backend nên không quá khó |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Cho từng người nêu lên quan điểm cá nhân về lý do đưa ra số SP đó, sau đó tiến hành lật thẻ lại đến khi thống nhất được số điểm hợp lý

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 30 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 B2 B3 B4 B5, Tổng: 30 SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế và hoàn thành giao diện xem chi tiết phiếu sửa chữa | Designer (UI/UX) | 3 giờ |
| Thiết kế cấu trúc Database dựa vào dữ liệu cần lưu | Database | 1 giờ |
| Viết endpoint xử lý dữ liệu từ db và trả về giao diện | Development | 10 giờ |
| Tổng giờ công |  | 14 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Đường thực tế và đường lý tưởng chênh lệch: 9.6 Đội đang behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ lúc bắt đầu đến ngày thứ 2 đường thực tế không thay đổi, trạng thái công việc không được cập nhật |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Developers | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?