Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Khi đến thời gian bắt đầu đã cài đặt, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên từ 'Sắp diễn ra' sang 'Đang phát' trong phạm vi Story này không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu có hai khách hàng cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng tại cùng một thời điểm, hệ thống sẽ xử lý xung đột tồn kho và thông báo cho khách hàng như thế nào? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Chênh lệch phiếu do thành viên chọn 5 SP lo ngại việc xử lý tự động chuyển trạng thái theo thời gian. Sau khi PO xác nhận chỉ cần hiển thị trạng thái 'Sắp diễn ra', độ phức tạp và phạm vi của LS01 nhỏ hơn LS02 (không cần cập nhật realtime cho người xem). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch phiếu xuất phát từ việc đánh giá rủi ro xung đột khi hai khách đặt hàng đồng thời và logic giảm/hoàn tồn kho. Sau khi PO làm rõ yêu cầu giữ chỗ sản phẩm cuối và xử lý đồng thời (concurrency), khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro của LS03 lớn hơn nhiều so với LS02. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị ước lượng tương đối, dùng để đo lường tổng hợp khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro của một User Story so với Reference Story chứ không đo thời gian làm việc thực tế của từng cá nhân. Mỗi thành viên có tốc độ làm việc khác nhau nên việc quy đổi cứng sang giờ sẽ làm mất đi bản chất ước lượng chung của cả nhóm. Thay vì đổi sang giờ, Scrum Team sử dụng Velocity (tổng số Story Point của các User Story hoàn thành trong các Sprint trước) làm cơ sở dữ liệu lịch sử để dự báo khối lượng công việc mà nhóm có thể cam kết trong Sprint tiếp theo.